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Comunicato stampa

ACQUE METEORICHE, CONCLUSI IN ANTICIPO SUI TEMPI GLI INTERVENTI DI UNICA RETI IN PROVINCIA. INTERESSATO OLTRE UN CHILOMETRO DI CONDOTTE.

I lavori, del valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro e interamente finanziati dal PNRR e dalla Struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione, garantiranno una maggiore sicurezza idraulica del territorio grazie al potenziamento e alla messa in sicurezza della rete.


Forlì, 27 luglio 2026 – È stato portato a termine, in anticipo rispetto alla scadenza indicata dal PNRR, il programma di interventi sulle reti delle acque meteoriche realizzati da Unica Reti, società patrimoniale dei 30 Comuni della provincia di Forlì-Cesena.

Forte di un lavoro triennale di censimento avviato nel 2021, e che aveva permesso di mappare 827 chilometri di rete, 138.360 caditoie e 1.471 scarichi individuando ben 108 criticità, la società aveva ricevuto dalla Struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione l’incarico di effettuare 6 interventi urgenti tra Forlì, Civitella di Romagna, Gatteo, San Mauro Pascoli e Sarsina, oltre ad altri minori a Savignano e Gambettola. Obiettivo: garantire la protezione idraulica del territorio attraverso il potenziamento e la messa in sicurezza della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. I lavori, del valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro, sono stati interamente finanziati dalle ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, anche mediante l’impiego di fondi PNRR.

Il più importante di questi, del valore di circa 1 milione di euro, ha interessato il potenziamento e la messa in sicurezza della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in via E. Bertini a Forlì, nel tratto compreso tra la rotonda di via Balzella/via Solombrini e via Pacchioni. L’opera ha previsto la posa di circa 190 metri complessivi di maxi tubazione in vetroresina del diametro interno di 150 cm, in sostituzione della condotta esistente, per garantire una portata circa sei volte superiore rispetto alla situazione precedente, contribuendo a ridurre sensibilmente il rischio di allagamenti.

A questo, sempre nel 2025, si sono affiancati gli interventi a Sarsina, nella frazione di Ranchio, dove si è intervenuti sull'adeguamento idraulico della fognatura bianca esistente, risolvendo le criticità di un tratto “tombinato” che negli ultimi anni ha causato allagamenti durante le piogge intense; a San Mauro Pascoli, località San Mauro Mare, in via Orsa Minore, dove è stato potenziato l'impianto di sollevamento che serve l'intera zona costiera bonificando la vecchia cameretta di alloggio delle pompe, sostituendo queste ultime e realizzando un nuovo tracciato di fognatura premente che risale lungo via Orsa Minore fino a via Panzini. Mentre a Gatteo, località Gatteo Mare (via Trieste), per mettere in sicurezza il sottopasso ferroviario, storicamente soggetto ad allagamenti, si è costruito un nuovo impianto di sollevamento ad alta efficienza con recapito finale delle acque meteoriche raccolte direttamente nel fiume Rubicone. 
Nei primi mesi del 2026, infine, sono stati avviati gli ultimi due cantieri: a Civitella di Romagna, località Cusercoli, dove è stata realizzata una nuova condotta fognaria bianca lungo via Che Guevara e via Carini con scarico nel fiume Bidente; e ancora a Forlì, in via C. Forlanini nella frazione di Vecchiazzano, dove è stato sostituito integralmente l’attuale condotto fognario con una nuova tubazione da 80 cm di diametro, in grado di garantire una maggiore capacità di smaltimento delle acque piovane e il loro opportuno recapito nel Rio Ronco. 

In totale i 6 interventi hanno interessato circa 1.300 metri di reti e richiesto circa 940 giorni di lavori tra il 2025 e il 2026, rappresentando un esempio concreto di come la collaborazione tra Enti pubblici possa generare valore per le comunità. Unica Reti, in qualità di società patrimoniale dei 30 Comuni della provincia, ha messo a disposizione le proprie competenze tecniche e amministrative per trasformare la conoscenza del territorio prima in progetti finanziabili e poi in interventi effettivamente realizzati. 

La mappatura delle reti idriche meteoriche, la capacità progettuale, il coordinamento con i gestori dei servizi e la rapidità nell'intercettare le opportunità del PNRR e quelle delle risorse in capo alla Struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione: sono questi gli elementi che hanno reso possibile un piano di interventi così articolato e strategico, che ora proseguirà con la messa a terra di ulteriori interventi per i quali si sono già ottenuti fondi attraverso un’ordinanza commissariale (n. 45/2025). Nello specifico, il progetto prevede l’adeguamento di diversi impianti di sollevamento delle acque meteoriche dislocati nei Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo e Gambettola ed il rifacimento di un tratto di fognatura bianca nel Comune di Sarsina, per un importo totale finanziato di circa 830mila euro. Ma l’impegno di Unica Reti a protezione del territorio non si ferma qui: la società intende avanzare ulteriori richieste di risorse alla Struttura commissariale per finanziare altri interventi volti al potenziamento e alla messa in sicurezza della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, oltre a proseguire il suo lavoro di supporto ai Comuni soci finalizzato alla regolarizzazione amministrativa degli scarichi di acque meteoriche presenti sul loro territorio.

Nel 2025, a fronte di un valore della produzione di 12.796.707 euro (con un EBITDA pari all’85,4%) e un utile di 4.759.077 euro, Unica Reti ha fatto registrare un dividendo destinato ai Comuni Soci pari a 4 milioni di euro, il valore più alto distribuito nei 24 anni di attività. Con questo ultimo risultato, in totale negli anni sono stati distribuiti 47.800.000 euro, oltre agli interventi realizzati nel settore idrico e gas a beneficio dei Comuni stessi. 
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Nata nel novembre 2002, Unica Reti è la società pubblica patrimoniale dei 30 Comuni della Provincia di Forlì-Cesena: Comune di Bagno di Romagna e San Piero in Bagno, Comune di Borghi, Comune di Cesena, Comune di Cesenatico, Comune di Gambettola, Comune di Gatteo, LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A., Comune di Longiano, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Montiano, Comune di Roncofreddo, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Sarsina, Comune di Savignano, Comune di Sogliano al Rubicone e Comune di Verghereto.
image1.png




